무비무비 (MovieMoobee)

협업 규칙

그라운드룰 · GitHub Flow · 커밋 컨벤션

기획 12–13단계 · 2인 협업

# 1. 그라운드룰

### 1.1 소통 · 진행 관리

- 작업을 시작하면 노션 일정표에서 상태를 '진행중'으로, MR이 머지되면 '완료'로 체크한다.

- 매일 비동기 싱크: 어제 한 일 / 오늘 할 일 / 막힌 점을 노션(또는 채팅)에 짧게 남긴다.

- 주 1회 마일스톤 점검(M1~M4 기준)으로 일정·분담을 재조정한다.

- 30분 룰: 같은 문제로 30분 이상 막히면 혼자 끌지 말고 바로 공유한다.

- 응답 약속: 평일 반나절(예: 오전/오후) 내에는 멘션·리뷰 요청에 반응한다.

### 1.2 코드 · 작업

- 수직 분담을 존중한다. 상대 영역(A=지도·추천, B=인증·콘텐츠·소셜)을 수정할 땐 사전에 한마디 하고 반드시 MR로 올린다.

- 공통 영역(공통 셸·라우팅·DB 스키마·환경설정)은 변경 시 반드시 MR + 상대 승인을 받는다. (충돌·장애의 주원인)

- main 에 직접 push 하지 않는다. 모든 변경은 브랜치 → MR 을 거친다.

- .env·API 키 등 시크릿은 절대 커밋하지 않는다(.gitignore 등록). TMDB 키는 별도 채널로 공유한다.

- 중요한 결정은 노션에 기록한다. 구두로만 끝내지 않는다.

### 1.3 태도

- 리뷰는 '코드'를 향한다. 사람을 비난하지 않고, 제안은 이유와 함께 남긴다.

- 지적은 'must(꼭 고쳐야)'와 'nit(취향·제안)'을 구분해서 표시한다.

- 일정이 늦어지거나 분담을 못 지킬 것 같으면 최대한 일찍 공유한다.

- '먼저 동작하게' 한 뒤 개선한다. 막히면 임시방편이라도 공유하고 함께 다듬는다.

# 2. GitHub Flow

main 브랜치를 보호하고, 모든 작업은 기능별 브랜치에서 진행한 뒤 MR(상대 1명 승인)을 거쳐 Squash & Merge 한다. main 은 항상 배포(시연) 가능한 상태를 유지한다.

### 2.1 작업 흐름 (6단계)

- ① 브랜치 생성 — main 최신 상태에서 분기:  git checkout main && git pull && git checkout -b feat/map-user-coord

- ② 작업 + 커밋 — Conventional Commits 형식으로 작게 자주 커밋한다.

- ③ push & MR — 원격에 push 하고 MR 을 연다(템플릿 작성, self-review 먼저).

- ④ 코드 리뷰 — 상대 1명 승인 + 파이프라인 통과. 변경 요청이 오면 ②로 돌아가 반영한다.

- ⑤ Squash & Merge — 승인 후 작성자가 squash 로 main 에 병합한다.

- ⑥ 브랜치 삭제 — 병합된 브랜치는 삭제하고, 각자 main 을 pull 해 최신화한다.

※ 흐름 다이어그램은 별도 이미지(무비무비_깃헙플로우.png) 참조.

### 2.2 브랜치 네이밍

기능 작업은 기능 명세서 ID를 그대로 붙인다: <type>/<기능ID>-<요약>. 특정 기능이 없는 공통 작업은 도메인 scope를 쓴다.

| 용도 | 형식 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 기능 | <type>/<기능ID>-<요약> | feat/MAP-00-user-coord |
| 버그 | fix/<기능ID>-<요약> | fix/WAT-01-rating-required |
| 공통/잡일(ID 없음) | <type>/<도메인>-<요약> | chore/infra-gitlab-ci |
| 문서 | docs/<요약> | docs/readme-setup |
| (선택) 이슈연결 | MR 본문에 Closes #번호 | feat/REC-02-kde-region |

### 2.3 MR 규칙

- 작게 자주 올린다(리뷰 가능한 크기). 큰 기능은 단계로 쪼갠다.

- MR 제목은 커밋 컨벤션과 동일하게: feat(MAP-00): 사용자 좌표 계산.

- 본문은 MR 템플릿(부록 A)을 채운다: 무엇을/왜, 변경사항, 스크린샷, 테스트, 관련 이슈.

- 올리기 전 self-review 로 diff 를 먼저 확인한다.

### 2.4 리뷰 · 머지 규칙

- 상대 1명의 approve 가 있어야 머지할 수 있다(필수).

- 리뷰 요청을 받으면 평일 24시간 내 본다.

- approve 후에는 MR 작성자가 직접 Squash & Merge 한다.

- main 과 충돌이 나면 브랜치 주인이 main 을 최신화(merge/rebase)해 해결한다.

- 리뷰에서 미해결 스레드(thread)는 머지 전 모두 resolve 한다.

### 2.5 main 브랜치 보호 설정 (GitLab → Settings → Repository · Merge requests)

- Protected branches: main 의 'Allowed to push and merge' 비우기 → 직접 push 금지(MR로만)

- Merge request approvals: 필요한 승인 수 = 1

- All threads must be resolved (모든 스레드 해결 후 머지)

- (선택) Pipelines must succeed (CI 연결 시)

- Allowed to force push 끄기 · main 삭제 금지

# 3. 커밋 컨벤션 (Conventional Commits)

type(scope): subject

[본문 — 무엇을 왜 바꿨는지 (선택)]

[footer — BREAKING CHANGE / Closes #이슈 (선택)]

### 3.1 type

| type | 의미 |
| --- | --- |
| feat | 새 기능 |
| fix | 버그 수정 |
| docs | 문서 |
| style | 포맷·세미콜론 등(동작 변화 없음) |
| refactor | 리팩터링(기능 변화 없음) |
| perf | 성능 개선 |
| test | 테스트 추가·수정 |
| chore | 설정·빌드·잡일 |
| build | 빌드 시스템·의존성 |
| ci | CI 설정 |

### 3.2 scope = 기능 ID (핵심)

scope에는 기능 명세서의 기능 ID를 그대로 적는다. 그러면 명세서 ↔ 브랜치 ↔ 커밋 ↔ MR이 ID로 한 줄에 꿰여 추적이 쉬워진다.

| 기능 ID | 영역 |
| --- | --- |
| AUTH-01~05 | 인증·계정(회원가입/로그인/로그아웃/프로필/탈퇴) |
| ONB-01 | 온보딩 영화 등록 |
| MOV-01~04 | 영화 검색·상세·OTT·리뷰 |
| WAT-01~04 | 시청 등록·별점·목록·삭제 |
| MAP-00~05 | 사용자 좌표·취향 지도·지도 탐색 |
| REC-01~03 | 추천(안전·미탐색·오늘의 추천) |
| FRD-01~06 | 친구·취향 비교·같이 볼 영화 |

공통 작업(특정 기능 ID 없음)은 도메인 scope를 쓴다:

| 공통 scope | 영역 |
| --- | --- |
| model | Django 모델·마이그레이션 |
| api | DRF 공통(시리얼라이저·라우터·인증 등) |
| ui | 프론트 공통 셸·라우팅·디자인 |
| infra | 설정·env·CI·의존성 |

### 3.3 subject 규칙

- 한글/영문 모두 허용, 50자 내외, 끝에 마침표 없음.

- 명령형·요약형으로: '추가', '수정', '구현' 등.

- 무엇을 했는지 한눈에 — 모호한 'update', '수정함' 지양.

### 3.4 본문 · footer

- 본문: 왜 바꿨는지/배경이 필요할 때 한두 줄.

- 이슈 연결: 'Closes #12' 를 footer 에 적으면 머지 시 이슈 자동 종료.

- 호환성 깨짐: 'BREAKING CHANGE: ...' 명시.

### 3.5 예시

| 커밋 메시지 | 설명 |
| --- | --- |
| feat(MAP-00): 별점 가중 사용자 좌표 계산 추가 | 기능 ID 사용 |
| fix(WAT-01): 별점 미입력 시에도 저장되던 버그 수정 | 버그 |
| feat(REC-02): KDE 기반 미탐색 추천 API 구현 | 기능 ID 사용 |
| chore(model): movies 좌표 컬럼 마이그레이션 추가 | 공통 → 도메인 scope |
| refactor(FRD-02): 친구 요청 상태 처리 분리 | 리팩터링 |
| docs: README에 로컬 실행 방법 추가 | scope 생략 가능 |

# 부록

### A. MR 템플릿  (.gitlab/merge_request_templates/Default.md)

## 무엇을 / 왜

-

## 변경 사항

-

## 스크린샷 (UI 변경 시)

## 테스트 / 확인

- [ ] 로컬에서 동작 확인

- [ ] 기존 기능 깨지지 않음

## 관련

- Closes #

### B. 커밋·MR 전 체크리스트

- main 에서 분기했는가

- 커밋 메시지가 Conventional 형식인가

- .env·시크릿이 포함되지 않았는가

- 로컬에서 동작을 확인했는가

- MR 이 리뷰 가능한 크기인가

### C. .gitignore 핵심

.env  .env.*

node_modules/

dist/  build/

.DS_Store

*.log

*.local